Midtvejs Seminar
Angular controller for propeller actuated lever
Kursus: 31015 Fagprojekt
Gruppe: GRP17
ID: AUT3
Carsten Lau Nielsen s123161
Søren Krogh Andersen s123369

---
- Udgangspunkt
- Hvad har vi nået
- Hvad mangler
- Tidsplanen er skredet
  - Hvorfor,
  - Hvor meget
  - Hvordan rettes der op på det?
Foreløbigt resultat

---
Udgangspunkt
- Udgangspunkt i Bachelorprojektet ” Position Control of Simplified, Tethered Drone” Martin Rygaard Hermansen (s103019)
- Højderegulering af motor/propel på vippearm
- Accelerometer, afstandssensor, vinkelmåler (potmeter).
- God stabilitet med input fra afstandssensor eller vinkelmåler.
- Problemer med accelerometer.
- God controller, ustabil implementering
- USB → I2C kommunikationsenhed fejlede

---
Opstilling ved start
Propel
Motor
NI analog
data box
Acc.
potmeter
Afst.
måler
PC med
RT Linux
Teensy som
USB → I2C
mellemtrin
ESC

---
Hvad har vi nået
- Refakturere kode i controlleren (Linux)
- Rettet fejl i controller implementering (Linux)
- Ryddet op
- Forsøgt at stabilisere Teensy løsning
- Lavet egen USB → I2C converter (TI Tiva Launchpad)
  - Giver mulighed for større data rate for accelerometer, samt gyro
Flyttet USB → I2C og motordriver op til propellen
- Fløjet få tests
- Begyndt profilering af støj

---
Hvad mangler vi
- Undersøge muligheder for mekanisk filter (fjerne vibrationer fra motor)
- Redesigne/justere komplementært filter
- Redesigne controller
  - Herunder redesigne/justere model
- Dokumentere (paper/poster)

---
Tidsplan
- Hvorfor
  - Den forrige implementering var mere ustabil end forventet
  - USB → I2C mellemled stoppede med at virke (Teensy)
- Hvor meget
  - Reet ”kun” 3 arbejdsdage
- Hvordan rettes der op på det?
  - ”overarbejde” (er gjort)
  - Genanvender komplementært filter (skal justeres)
  - Presser projektet sammen i 3 ugers perioden

---
Foreløbige resultater
- Ikke problemer med accelerometer
  - Udvidet måleområde
  - Forkortet datakabel ↔ mindre chance for støj
  - Øget samplerate, stiller mindre krav til mekanisk filter
- Matlab plots fra test flyvning
  - Vinkel målt med accelerometer/gyro
  - Horisontal acceleration med støj
  - Horisontal acceleration med støj, digitalt filter
  - ”rå” accelerometer og gyro
- Video demo

---
Accelerometer målinger
Kommunikations fejl?
Bits forskudt/
underflow?

---
Video

---
Midtvejs Seminar
Angular controller for propeller actuated lever
Kursus: 31015 Fagprojekt
Gruppe: GRP17
ID: AUT3
Carsten Lau Nielsen s123161
Søren Krogh Andersen s123369
Spørgsmål